朝 陽 科 技 大 學

102學 年 度 第 1學 期 教 學 大 綱

|  | 當 期 課 號 | 1609 | 中 文 科 名 | 工程規劃與控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 授 課 教 師 | 蕭文達 | 開 課 單 位 | 營建工程系 |
|  | 學 分 數 | 2 | 修 課 時 數 | 2 | 開 課 班 級 | 日間部四年制3年級 B班 |
|  | 修 習 別 | 專業必修 |
|  | 類 別 | 一般課程 |
| 本 課 程 培 養 學 生 下 列 知 識 ： 工程專案的執行，需要對進度成本品質做出完善的規劃，方能使工程順利進行，本課程即在教導各項工程規劃方 法與技術，課程內容包括進度排程方法、機械生產力分析、資源拉平理論、品質分析方法、成本分析與管制方 法。 1.營建工程執行之階段、步驟與內容 2.進度的規劃與控制考核方法與技術 3.成本的規劃與控制考核方法與技術 4.品質的規劃與控制考核方法與技術 The objectives of the course is to learn the different planning and control techniques in order to know how to manage a construction project, which covers CPM, PERT, ADM/PDM, resource leveling, materials management, cost control, quality planning, safety, insurance and bonding. 每 週 授 課 主 題 第01週：工程規劃與管理控制之基本觀念 第02週：分工結構圖與桿狀圖之繪製 第03週：網圖邏輯與要徑之觀念 第04週：箭線圖法與日程計算 第05週：箭線圖法與日程計算 第06週：前後關係圖法與日程計算 第07週：前後關係圖法與日程計算 第08週：作業時間與完工百分比之計算 第09週：期中考 第10週：計畫評核術 第11週：資源分配/資源拉平 第12週：趕工計畫/工時壓縮計算 第13週：工程估價與成本控制 第14週：成本S曲線繪製/融資金額計算 第15週：成本控制績效計算/成本分析 第16週：品質分析方法與檢驗計畫 第17週：統計品管 第18週：期末考 成 績 及 評 量 方 式 上課精神與出席率：20% 課後習題演練：15% 平常考試：20% 期中考試：20% 期末考試：25% |

證 照 、 國 家 考 試 及 競 賽 關 係

■公務人員高考

■專技人員高考

主 要 教 材

1.劉福勳著,"實用工程進度規劃與控制",漢天下工程管理顧問有限公司。(教科書)

參 考 資 料 本課程無參考資料!

建 議 先 修 課 程 本課程無建議先修課程

教 師 資 料

教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~wdshiau/ E-Mail： wdshiau@cyut.edu.tw

Office Hour： 星期一,第7~8節,地點:E-601.1; 星期三,第5~6節,地點:E-601.1; 分機:4695、6095

[關閉] [列印]

尊重智慧財產權，請勿不法影印。

# Text boxes

| 本 課 程 與 系 所 培 養 學 生 核 心 能 力 關 聯 度 高 度 中 高 中 度 中 低 低 度 關 聯 關 聯 關 聯 關 聯 關 聯 |
| --- |
| 工程知識、科學或數學運用能力。 |  | ✔ |  |  |  |
| 實驗設計、執行、分析及解釋數據能力。 |  |  |  | ✔ |  |
| 營建工程實務操作及工具應用能力。 |  |  |  |  | ✔ |
| 營建工程構件設計或流程規劃能力。 |  |  | ✔ |  |  |
| 溝通協調與團隊合作能力。 |  |  |  |  | ✔ |
| 問題之發掘、分析及處理能力。 |  |  | ✔ |  |  |
| 營建工程技術與時事議題之終生學習能 力。 |  |  |  |  | ✔ |
| 專業倫理及社會責任認知。 |  |  |  |  | ✔ |