朝陽科技大學
106學年度第1學期教學大綱

當期課號 7185 中文科名 專業排程軟體之進階應用 授課教師 周慧瑜 開課單位 營建工程系 學分數 3 修課時數 3 開課班級 日間部碩士班1年級 A班 修習別 專業選修 類別 一般課程 本課程與系所培養學生能力指標關聯度： 核心能力 能力指標 高度關聯 中度關聯 低度關聯 營建工程領域理論知識運用的能力。 審查施工圖、施工計畫、預定進度及分包廠商資格 ✔ 專題研究或專案計畫策劃及執行的能力。 施工進度管控能力 ✔ 專業論文或專案報告撰寫的能力。 製作施工或監造計畫書 ✔ 與不同領域人員協調整合的能力。 估算工程數量與規劃施工人力 ✔ 領導、管理及規劃的能力。 督導履約進度與確認估驗計價 ✔ 本課程培養學生下列知識： 本課程主要的教學內容，在訓練同學熟悉專業排程軟體P6的功能操作，以及運用P6進行營建工程專案時程管理的實務應用能力。本課程擬達成之教學目標主要包括：1.瞭解P6所提供專案時程管理方面之功能架構。2.學會如何運用P6進行營建工程專案之時程規劃。3.學會如何運用P6更新營建工程專案進度。The course participants will be able to make a construction schedule by running professional scheduling software P6, and know how to monitor and control project progress on it. 每週授課主題 第01週：授課內容說明及P6軟體介紹、軟體基本設定第02週：國定假日第03週：進度規劃篇—專案創建第04週：進度規劃篇—WBS建構第05週：進度規劃篇—新增作業第06週：進度規劃篇—邏輯關係設定第07週：排程觀念與方法預習(一)第08週：排程觀念與方法預習(二)第09週：期中考第10週：進度規劃篇—排程(一)第11週：進度規劃篇—排程(二)第12週：進度規劃篇—排程(三)第13週：進度規劃篇—甘特圖設定第14週：進度規劃篇—排序第15週：進度規劃篇—基線設定第16週：進度更新篇—欄位設定及甘特圖設定第17週：進度更新篇—進度更新第18週：期末考 成績及評量方式 隨堂作業：55%學習態度與課堂表現：15%期末考：30% 證照、國家考試及競賽關係 本課程無證照、國家考試及競賽資料。 主要教材 1.教師自編講義(iLMS數位學習系統) 參考資料 本課程無參考資料! 建議先修課程 1.工程規劃與控制 教師資料 教師網頁：http://www.cyut.edu.tw/~hychou/ E-Mail： hychou@cyut.edu.tw Office Hour： 星期四,第5~6節,地點:L-710; 星期五,第2~3節,地點:L-710; 分機:7710

[關閉] [列印] 
尊重智慧財產權，請勿不法影印。